**DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS**

Vamos a definir el conjunto de entregas que vamos a realizar.

Si dividimos el número de PH del proyecto entre la velocidad útil del equipo, nos quedan: 255/56 = 4.55 que serán 5 sprints. Este recuento nos da un total de 5 entregas:

1. **Primera entrega:** Creación de una primera aplicación sencilla y la base de datos para usuarios, publicaciones, eventos. Se permitirán registro y login, seguir a otro usuario, entre otras funcionalidades básicas
2. **Segunda entrega:** Adición de funcionalidades relacionadas con la búsqueda (de usuarios, eventos, etiquetas, etc) y otras de administración de usuarios y publicaciones
3. **Tercera entrega:** se incluyen las funcionalidades relacionadas con edición de datos y publicaciones además de los comentarios en publicaciones y la elaboración de dietas y su posible publicación
4. **Cuarta entrega:** añadimos opción de contenido promocional y pago por publicaciones. Entre otras, se incluyen funciones de administración relacionadas con el control de usuarios y la verificación
5. **Quinta entrega:** control de publicaciones, sistema de recomendaciones y control de verificaciones.