**DESGLOSE DE LA PRIMERA ITERACIÓN EN TAREAS**

| **Ident** | **Título** |
| --- | --- |
| HU.1 | Como usuario no registrado quiero registrarme para usar el sistema de FITOP   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 1-1 | Definir la base de datos con las tablas de usuarios | 1 | 1 | | Tarea 1-2 | Cifrar las credenciales para mejorar la seguridad | 1 | 1 | | Tarea 1-3 | **Implementar UI para registro de usuario** | 2 | 1 | |
| HU.2 | Como usuario quiero acceder al sistema para ver las publicaciones de mis seguidos   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 2-1-1 | Definir consulta de obtención de usuarios de base de datos | 2 | 1 | | Tarea 2-1-2 | Cifrar datos obtenidos para mejorar seguridad | 1 | 1 | | Tarea 2-1-3 | **Implementar UI para acceso de usuario** | 3 | 1 |  | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 2-2-1 | Definir consulta de obtención de publicaciones de seguidos de usuario registrado | 1 | 2 | | Tarea 2-2-2 | **Implementar UI para ver publicaciones** | 3 | 2 | |
| HU.3 | Como usuario quiero realizar una publicación para que la vean mis seguidores   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 3-1 | Definir la base de datos con las tablas de publicaciones | 3 | 2 | | Tarea 3-2 | **Implementar UI para formulario de publicaciones** | 3 | 2 | |

| Ident | Título |
| --- | --- |
| HU.4 | Como administrador quiero eliminar publicaciones de usuarios   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 4-1 | **Implementación de la UI con el formulario de eliminación de la publicación** | 3 | 3 | | Tarea 4-2 | Creación de las sentencias respectivas a la eliminación de una publicación | 1/2 | 3 | | Tarea 4-3 | Prueba con publicaciones “dummy” | 1/2 | 3 | |
| HU.5 | Como usuario quiero buscar a otros usuarios a través de un buscador   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 5-1 | **Implementación de la UI del buscador** | 4 | 3 | | Tarea 5-2 | Creación de las sentencias de selección del término de búsqueda | 1 | 3 | | Tarea 5-3 | Implementar funcionalidad basada en algoritmo de búsqueda básico | 1 | 3 | |
| HU.9 | Como usuario quiero seguir a personas para ver lo que publican   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 9-1 | **Implementación de la UI del perfil del usuario** | 2 | 4 | | Tarea 9-2 | **Implementación de la UI de la lista de seguidos** | 2 | 4 | | Tarea 9-3 | Definición de las sentencias de la Base de Datos para seguir a un usuario | 1 | 4 | | Tarea 9-4 | Implementar funcionalidad de botón de seguir | 1 | 4 | |

| Ident | Título |
| --- | --- |
| HU.10 | Como usuario quiero dejar de seguir a otro usuario   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 10-1 | **Implementación de la UI de la lista de seguidos** | 2 | 4 | | Tarea 10-2 | Definición de las sentencias de la Base de Datos para dejar de seguir a un usuario | 1 | 4 | | Tarea 10-3 | Implementar funcionalidad de botón de dejar de seguir | 1 | 4 | |