**DESGLOSE DE LA SEGUNDA ITERACIÓN EN TAREAS**

| Ident | Título | Estim | Iteración/  entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| HU.6 | Como administrador quiero eliminar una cuenta de usuario | 5 | 2 |
| HU.7 | Como usuario quiero crear actividades para que otros usuarios se unan a ellas | 13 | 2 |
| HU.8 | Como usuario quiero apuntarme a actividades | 5 | 2 |
| HU.11 | Como administrador quiero prohibir el acceso de usuarios a la aplicación para que los usuarios baneados no puedan usar el sistema | 5 | 2 |
| HU.12 | Como usuario quiero eliminar una publicación | 2 | 2 |
| HU.13 | Como usuario quiero buscar actividades | 13 | 2 |
| HU.14 | Como usuario quiero buscar publicaciones por TAGs | 5 | 2 |
| HU.15 | Como usuario quiero modificar mis datos | 8 | 2 |

| **Ident** | **Título** |
| --- | --- |
| HU.6 | Como administrador quiero eliminar una cuenta de usuario   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 6-1 | **Añadir opción de eliminar a UI de lista de usuarios** | 3 | Ahmed | | Tarea 6-2 | Realizar consulta a la base de datos de eliminación de cuenta de usuario | 2 | Ahmed | |
| HU.7 | Como usuario quiero crear actividades para que otros usuarios se unan a ellas   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 7-1 | Definir consulta de inserción de nuevas actividades a la base de datos | 2 | Ahmed | | Tarea 7-2 | **Implementar UI que muestre nuevas actividades** | 3 | Ahmed | |

| Ident | Título |
| --- | --- |
| HU.8 | Como usuario quiero apuntarme a actividades   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 8-1 | Definir consulta de asociación de usuario a actividad | 2 | 2 | | Tarea 8-2 | **Añadir a UI de lista de actividades la opción de apuntarse** | 3 | 2 | | Tarea 8-3 | Implementar funcionalidad de asociación de usuario a actividad | 1 | 2 | |
| HU.11 | Como administrador quiero prohibir el acceso de usuarios a la aplicación para que los usuarios baneados no puedan usar el sistema.   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 11-1 | **Implementación de opción adicional (baneo) a la UI de lista de usuarios del administrador** | 3 | 2 | | Tarea 11-2 | Realizar consulta de baneo de usuario en la base de datos | 1 | 2 | |

| Ident | Título |
| --- | --- |
| HU.12 | Como usuario quiero eliminar una publicación   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 12-1 | **Implementación de lista de publicaciones en la UI de perfil de usuario con opción de eliminar** | 3 | 3 | | Tarea 12-2 | Definir consulta de eliminación de publicación a la base de datos | 2 | 3 | | Tarea 12-3 | Implementar funcionalidad de eliminar publicación propia | 1 | 3 | |
| HU.13 | Como usuario quiero buscar actividades   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 13-1 | Implementar funcionalidad de búsqueda con filtro de actividad | 2 | 3 | | Tarea 13-2 | **Implementar UI de filtros y mostrar resultados (actividades)** | 3 | 3 | | Tarea 13-3 | Implementar funcionalidad de búsqueda de actividades | 1 | 3 | |
| HU.14 | Como usuario quiero buscar publicaciones por TAGs   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 14-1 | Implementar funcionalidad de búsqueda con filtro de etiqueta | 2 | 4 | | Tarea 14-2 | **Implementar UI de filtros y mostrar resultados (TAGs)** | 3 | 4 | |
| HU.15 | Como usuario quiero modificar mis datos   | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 15-1 | Implementar funcionalidad de modificación de datos propios | 2 | 4 | | Tarea 15-2 | **Modificar ligeramente UI del perfil propio** | 3 | 4 | |