PLAN DE LA SEGUNDA ITERACIÓN (ENTREGA 2)

Proyecto

Fi**TOP**

Autores:

Óscar Antúnez Martinaitis

Ahmed El Moukhtari Koubaa

Alejandro Ruiz Rodriguez

Fernando Valdivia del Rosal

**1. OBJETIVOS DE LA ITERACIÓN**

El objetivo que se ha diseñado para esta segunda iteración es tener una aplicación con la funcionalidad necesaria para que un usuario pueda hacer un uso normal de la aplicación, la cual ya tendrá las funciones básicas implementadas y otras de mayor complejidad y utilidad.

Esta iteración va a generar un producto entregable y utilizable, para poder obtener feedback por parte del cliente.

**2. LISTADO INICIAL DE HU A DESARROLLAR**

La lista de las Historias de usuario que se van a desarrollar en esta iteración son:

| Ident | Título | Estim |
| --- | --- | --- |
| HU.6 | Como administrador quiero eliminar una cuenta de usuario | 5 |
| HU.7 | Como usuario quiero crear actividades para que otros usuarios se unan a ellas | 13 |
| HU.8 | Como usuario quiero apuntarme a actividades | 5 |
| HU.11 | Como administrador quiero prohibir el acceso de usuarios a la aplicación para que los usuarios baneados no puedan usar el sistema | 5 |
| HU.12 | Como usuario quiero eliminar una publicación | 2 |
| HU.13 | Como usuario quiero buscar actividades | 13 |
| HU.14 | Como usuario quiero buscar publicaciones por TAGs | 5 |
| HU.15 | Como usuario quiero modificar mis datos | 8 |

**3. DESCOMPOSICIÓN EN TAREAS DE DESARROLLO**

Se incluye el resultado de la descomposición de las historias de usuario en tareas de desarrollo, así como la asignación a los desarrolladores y la estimación realizada de su duración.

| **Identificador: HU.6** | **Como administrador quiero eliminar una cuenta de usuario** | **5** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 6-1 | **Añadir opción de eliminar a UI de lista de usuarios** | 3 | Ahmed | | Tarea 6-2 | Realizar consulta a la base de datos de eliminación de cuenta de usuario | 2 | Ahmed | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.7** | **Como usuario quiero crear actividades para que otros usuarios se unan a ellas** | **13** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 7-1 | Definir consulta de inserción de nuevas actividades a la base de datos | 2 | Ahmed | | Tarea 7-2 | **Implementar UI que muestre nuevas actividades** | 3 | Ahmed | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.8** | **Como usuario quiero apuntarme a actividades** | **5** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 8-1 | Definir consulta de asociación de usuario a actividad | 2 | Fernando | | Tarea 8-2 | **Añadir a UI de lista de actividades la opción de apuntarse** | 3 | Fernando | | Tarea 8-3 | Implementar funcionalidad de asociación de usuario a actividad | 1 | Fernando | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.11** | **Como administrador quiero prohibir el acceso de usuarios a la aplicación para que los usuarios baneados no puedan usar el sistema.** | **5** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 11-1 | **Implementación de opción adicional (baneo) a la UI de lista de usuarios del administrador** | 3 | Fernando | | Tarea 11-2 | Realizar consulta de baneo de usuario en la base de datos | 1 | Fernando | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.12** | **Como usuario quiero eliminar una publicación** | **2** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 12-1 | **Implementación de lista de publicaciones en la UI de perfil de usuario con opción de eliminar** | 3 | Óscar | | Tarea 12-2 | Definir consulta de eliminación de publicación a la base de datos | 2 | Óscar | | Tarea 12-3 | Implementar funcionalidad de eliminar publicación propia | 1 | Óscar | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.13** | **Como usuario quiero buscar actividades** | **13** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 13-1 | Implementar funcionalidad de búsqueda con filtro de actividad | 2 | Óscar | | Tarea 13-2 | **Implementar UI de filtros y mostrar resultados (actividades)** | 3 | Óscar | | Tarea 13-3 | Implementar funcionalidad de búsqueda de actividades | 1 | Óscar | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.14** | **Como usuario quiero buscar publicaciones por TAGs** | **5** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 14-1 | Implementar funcionalidad de búsqueda con filtro de etiqueta | 2 | Alex | | Tarea 14-2 | **Implementar UI de filtros y mostrar resultados (TAGs)** | 3 | Alex | | | |
| Observaciones: | | |

| **Identificador: HU.15** | **Como usuario quiero modificar mis datos** | **8** |
| --- | --- | --- |
| | **Identificación** | **Título de la tarea de desarrollo** | **Estimación**  **(días ideales)** | **Desarrollador asignado** | | --- | --- | --- | --- | | Tarea 15-1 | Implementar funcionalidad de modificación de datos propios | 2 | Alex | | Tarea 15-2 | **Modificar ligeramente UI del perfil propio** | 3 | Alex | | | |
| Observaciones: | | |

**4. CARGA PREVISTA EN LOS DESARROLLADORES**

| **Desarrollador** | **Velocidad inicial**  **(días ideales)** | **Dedicación**  **(% de tiempo)** | **Carga de trabajo**  **(días ideales)** | **Tareas Aceptadas**  **(cantidad)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmed | 10 | 80% | 10 | 4 |
| Alejandro | 10 | 80% | 10 | 5 |
| Óscar | 10 | 80% | 10 | 6 |
| Fernando | 10 | 80% | 10 | 4 |

**5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA ITERACIÓN**

La planificación temporal que se ha utilizado para hacer las estimaciones es la siguiente:

Semana 1.

| **Desarrollador** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmed | Tarea 6-1 | Tarea 6-1 | Tarea 6-1 | Tarea 6-2 | Tarea 6-2 |
| Alejandro | Tarea 14-1 | Tarea 14-1 | Tarea 14-2 | Tarea 14-2 | Tarea 14-2 |
| Fernando | Tarea 8-1 | Tarea 8-1 | Tarea 8-2 | Tarea 8-2 | Tarea 8-2 |
| Óscar | Tarea 12-1 | Tarea 12-1 | Tarea 12-1 | Tarea 12-2 | Tarea 12-2 |

Semana 2.

| **Desarrollador** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmed | Tarea 7-1 | Tarea 7-1 | Tarea 7-2 | Tarea 7-2 | Tarea 7-2 |
| Alejandro | Tarea 15-1 | Tarea 15-1 | Tarea 15-2 | Tarea 15-2 | Tarea 15-2 |
| Fernando | Tarea 8-3 | Tarea 11-1 | Tarea 11-1 | Tarea 11-1 | Tarea 11-2 |
| Óscar | Tarea 12-3 | Tarea 13-1/13-2 | Tarea 13-1/13-2 | Tarea 13-2 | Tarea 13-3 |

**6. DESVIACIONES PREVISTAS**

N/a